Projet d'intégration- Développement

# 22/09/2021

* Lecture et réflexion vis à vis du document pour le projet « Primeflix »
* Mise en place d’un repository pour versionner les documents qui concernent le projet (cahier de charge, analyse) et le code de la solution. https://github.com/0ushen/Primeflix-Documents
* Début d’écriture du cahier des charges

# 29/09/2021

* Ecriture du cahier de charges
* Exploration des technologies open source mises à disposition pour faire un e-commerce

# 06/10/2021

* Ecriture du cahier de charges

# 13/10/2021

* Fin de l’écriture du cahier de charges
* Début de l’écriture de l’analyse fonctionnelle/technique

# 20/10/2021

* Ecriture des scénarios
* Design de wireframes

# 27/10/2021

* Ecriture des exigences
* Ecriture des cas d’utilisation
* Représentation du schéma de la DB
* Enumération et description des différentes phases du projet
* Ecriture des processus métier
* Description de l’architecture cloud Azure
* Ajout d’un diagramme d’acteur

# 10/11/2021

* Formation Pluralsight : <https://app.pluralsight.com/library/courses/angular-2-getting-started-update/table-of-contents>

# 17/11/2021

* Suite formation Pluralsight : building nested components -> fin

# 24/11/2021

* Recherche et analyse d’un template Angular Material Ecommerce
* Lancement du projet front-end

# 01/12/2021

* Absent (malade)

# 08/12/2021

* Début d’implémentation d’un système d’authentification/authorization avec openid connect server